TERMOS DE REFERÊNCIA

Plataforma Bué de Mestres — conclusão até piloto

Documento de especificação de âmbito, requisitos, entregáveis e critérios de aceitação

Versão 1.0 · Outubro 2026 · Elaborado a partir da análise do código-fonte e da documentação existente

Nota: este documento traduz o estado real do projecto (fases 0–4 concluídas, pendências identificadas) em ToR executáveis. Montantes e datas exactas são fixados em contrato; aqui ficam âmbito, requisitos e critérios objectivos de aceitação.

# 1. Identificação e enquadramento

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| Projecto | Bué de Mestres — marketplace de prestadores de serviços em Moçambique |
| Entidade promotora | [A designar — proprietário do projecto] |
| Objecto | Conclusão da plataforma até fase de piloto numa cidade |
| Estado na data | Fases 0–4 concluídas; monorepo, base de dados, site e 2 apps nativas existentes |

Objectivo geral:

Disponibilizar plataforma de contratação de serviços (cliente ↔ mestre) com pesquisa por proximidade, verificação de identidade, pagamento protegido (escrow) e back-office de gestão, pronta para operação piloto.

Objectivos específicos:

Eliminar as fragilidades críticas de segurança e consistência (Anexo A).

Ligar as funcionalidades em modo demonstração (chat, orçamentos, pesquisa) à base de dados real.

Implementar o despacho on-demand automático (atribuição por proximidade).

Integrar pagamentos mobile money (M-Pesa / e-Mola) e fornecedor de KYC.

Garantir testes automatizados, documentação operacional e conformidade legal.

Preparar publicação nas lojas e arranque do piloto.

# 2. Âmbulo

### 2.1 Inclui

| # | Âmbito |
| --- | --- |
| 1 | Correcção das 3 ocorrências críticas (rota /, protecção do back-office, globals.css) |
| 2 | Verificação de sessão em todas as server actions e protecção de rotas staff |
| 3 | Unificação das tabelas de trabalhos e conclusão do modelo de dados |
| 4 | Ligação de chat, orçamentos e pesquisa à base de dados na web |
| 5 | Worker de despacho on-demand (nearby_providers, rondas, expiração de 60 s) |
| 6 | Integração de pagamentos com webhook assinado + modo manual mantido |
| 7 | Integração de KYC (OCR, selfie, prova de vida, comparação facial) + revisão humana |
| 8 | Row Level Security completa nas tabelas sensíveis |
| 9 | Testes automatizados (unidade/integração + ponta-a-ponta críticas) |
| 10 | SEO/PWA mínimos, páginas legais, correcção do push mobile |
| 11 | Documentação: API, decisões técnicas, manual operacional |
| 12 | Acompanhamento do piloto e garantia (correcções incluídas) |

### 2.2 Exclui

Custos de licenças e quotas externas (Neon, Supabase, Pusher, Vercel, EAS).

Apps para tablet/wearables; marketing e aquisição de utilizadores.

Constituição jurídica da entidade e contas comerciais (dependência externa, secção 7).

### 2.3 Pressupostos

Acesso a repositório, variáveis de ambiente, bases de dados e contas cloud.

Decisões de negócio (Anexo B) tomadas até ao início das fases correspondentes.

Nenhuma reestruturação de identidade visual, salvo indicação em contrato.

# 3. Requisitos funcionais

Legenda: R1 = bloqueante para o piloto · R2 = importante · R3 = desejável

### 3.1 Segurança e plataforma

| ID | Requisito | Critério de aceitação | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-SEG-01 | Corrigir conflito de rota / | Página inicial única; build limpo | R1 |
| RF-SEG-02 | Proteger áreas admin/superadmin | Anónimo redirecionado de qualquer rota staff | R1 |
| RF-SEG-03 | Repor globals.css completo | Tokens todos definidos; sem truncamento | R1 |
| RF-SEG-04 | Sessão obrigatória em todas as actions | Nenhuma action sensível sem sessão (teste) | R1 |
| RF-SEG-05 | RLS completa | wallets, payments, job_payments, payouts, verification_documents, messages testadas | R1 |
| RF-SEG-06 | Webhook de pagamento assinado | Payloads inválidos e replays rejeitados; idempotente | R1 |
| RF-SEG-07 | Rate limiting | Limites por IP/conta em registo, entrada, mensagens | R2 |
| RF-SEG-08 | Remover/condicionar /dev/design | Indisponível em produção | R2 |
| RF-SEG-09 | Papéis staff no enum e na sessão | superadmin/finance existem; guarda usa papel real | R1 |
| RF-SEG-10 | Auditoria de ações sensíveis | Ajustes em audit_logs | R2 |

### 3.2 Cliente

| ID | Requisito | Critério de aceitação | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-CLI-01 | Registo, entrada e recuperação de password | Fluxo completo validado | R1 |
| RF-CLI-02 | Publicar pedido (modo agendado) | Guardado com media, categoria e localização | R1 |
| RF-CLI-03 | Modo imediato com despacho | Rondas a mestres próximos; expiração automática | R1 |
| RF-CLI-04 | Chat com o mestre | Mensagens persistidas e em tempo real | R1 |
| RF-CLI-05 | Seguir mestre a caminho | Mapa com posição actualizada | R1 |
| RF-CLI-06 | Confirmar preço e conclusão | Escrow held → released só por confirmação | R1 |
| RF-CLI-07 | Avaliar e responder | Só com estado completed; uma por trabalho | R1 |
| RF-CLI-08 | Favoritos, denúncias, notificações | Ligados à BD | R2 |
| RF-CLI-09 | Tickets de ajuda | Abertura, acompanhamento e fecho com SLA | R2 |

### 3.3 Mestre

| ID | Requisito | Critério de aceitação | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-MES-01 | Activação de perfil profissional | Perfil publicável com serviços e portefólio | R1 |
| RF-MES-02 | Presença online/offline | Refletido no despacho em < 5 s | R1 |
| RF-MES-03 | Ofertas com contagem de 60 s | Notificação, aceitação e expiração registadas | R1 |
| RF-MES-04 | Propor e acordar preço | Aceitação origina pagamento retido | R1 |
| RF-MES-05 | Carteira, carregamentos e payouts | Saldos coerentes; extrato completo | R1 |
| RF-MES-06 | Planos, destaques e afiliados | Assinatura, efeito na pesquisa, 10%/90 d | R2 |
| RF-MES-07 | KYC guiado | Documento + selfie + estados na BD | R1 |
| RF-MES-08 | Push mobile | Token correcto; entrega em dispositivo | R1 |

### 3.4 Administração

| ID | Requisito | Critério de aceitação | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-ADM-01 | Validação de pagamentos manuais | Aprovação credita carteira idempotente | R1 |
| RF-ADM-02 | Revisão de KYC | Fila com documentos, decisão e auditoria | R1 |
| RF-ADM-03 | Tickets com SLA | Escalonamento, macros, CSAT, crons | R2 |
| RF-ADM-04 | Relatórios operacionais | Pedidos, trabalhos, receita, mestres por zona | R2 |
| RF-ADM-05 | Equipa, permissões e MFA | 30 permissões, convites, MFA, dupla aprovação | R2 |
| RF-ADM-06 | Moderação | Suspender/reativar com registo | R1 |

### 3.5 Despacho (on-demand)

| ID | Requisito | Critério de aceitação | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-DES-01 | Worker de despacho | nearby_providers() em cada pedido imediato | R1 |
| RF-DES-02 | Raio e escalonamento | Configurável por feature_flags | R2 |
| RF-DES-03 | Expiração e re-oferta | Reencaminhado ou expirado conforme política | R1 |
| RF-DES-04 | Presença e posições | provider_presence e job_location_log actualizados | R2 |
| RF-DES-05 | Crons operacionais | SLA e expirações a correr e monitorizados | R2 |

# 4. Requisitos não funcionais

| Área | Requisito | Critério |
| --- | --- | --- |
| Desempenho | Páginas < 2,5 s em 4G; pesquisa < 1,5 s | Lighthouse/medida real |
| Disponibilidade | 99,5% mensal no piloto | Monitorização activa |
| Segurança | OWASP Top 10; secrets em env vars; HTTPS | Auditoria leve + checklist |
| Privacidade | Dados minimizados; GPS só com o mestre aceite | Política + funcionalidade |
| Acessibilidade | Teclado, contraste, labels | WCAG AA nos fluxos críticos |
| Localização | Português de Moçambique; formatação MT | Sem texto por traduzir |
| Compatibilidade | Android 10+ · iOS 15+ · browsers actuais | Dispositivos-alvo |
| Manutenção | lint/typecheck verdes no CI | Pipeline obrigatório |
| Observabilidade | Erros capturados + métricas de negócio | Alertas configurados |

# 5. Entregáveis

| # | Entregável | Formato |
| --- | --- | --- |
| E1 | Código corrigido em master com histórico | Repositório Git |
| E2 | Migrações SQL novas/alteradas e documentadas | migrations/ |
| E3 | APKs de piloto + configuração EAS | Artefacto |
| E4 | Suíte de testes automatizados | Código + relatório |
| E5 | Documentação técnica (API, decisões, runbook) | docs/ |
| E6 | Manual operacional do back-office | Markdown/PDF |
| E7 | Relatórios de aceitação por fase | Documento por fase |
| E8 | Plano de instrumentação de KPIs do piloto | Documento + dashboards |
| E9 | Relatório final e transferência de conhecimento | Documento + sessão |

# 6. Cronograma e fases

| Fase | Conteúdo | Prazo |
| --- | --- | --- |
| F1 — Emergência | RF-SEG-01, 02, 03, 04, 09; rotas mortas | Semanas 1–2 |
| F2 — Consolidação | RLS, webhook, chat/orçamentos/pesquisa, tabelas, push | Semanas 3–5 |
| F3 — Operação | Despacho on-demand, crons, relatórios e moderação | Semanas 6–8 |
| F4 — Dinheiro | Pagamentos + webhook, payouts, planos/destaques/afiliados | Semanas 9–10 |
| F5 — Confiança | KYC integrado, revisão humana, denúncias e auditoria | Semanas 11–12 |
| F6 — Qualidade | Testes E2E, acessibilidade, observabilidade, SEO/PWA, legais | Semanas 13–14 |
| F7 — Entrega | APKs, manual, formação, relatório final | Semana 15 |
| F8 — Garantia | Acompanhamento do piloto e correcções | 8 semanas após entrega |

Marcos de pagamento associados (a detalhar em contrato): F1, F3, F5, F7 e fim de F8.

# 7. Dependências e decisões externas

| # | Dependência | Bloqueia | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Fornecedor de KYC escolhido e contratado | F5 | Promotor |
| D2 | Contrato M-Pesa/e-Mola (ou modo manual para piloto) | F4 | Promotor |
| D3 | Comissões e preços finais | F4 | Promotor |
| D4 | Enquadramento legal da retenção de valores (custódia) | Piloto com escrow | Promotor + jurídico |
| D5 | Contas Google Play / Apple Developer | F7 | Promotor |
| D6 | Decisão: dinheiro em mão no piloto | F3 | Promotor |
| D7 | Acesso a contas e secrets | F1 | Promotor |

Risco regulatório: reter dinheiro de terceiros pode exigir entidade legal autorizada e conta de custódia. Enquanto D4 não estiver resolvida, manter PAYMENT_PROVIDER=manual e limitar o piloto a montantes baixos.

# 8. Governança e reportagem

| Aspecto | Regra |
| --- | --- |
| Cadência | Reunião semanal de estado (15 min) + relatório escrito por fase |
| Repositório | Commits pequenos e descritivos; master sempre compilável |
| Qualidade | lint, typecheck e testes antes de cada merge |
| Mudanças | Alterações de âmbito registadas com impacto e aprovadas por escrito |
| Aceitação | Fase só aceite com relatório contra os critérios da secção 3 |
| Escalação | Bloqueios de dependências escalados em 48 h |

# 9. Propriedade intelectual, confidencialidade e garantia

Propriedade: todo o código, documentação e design pertencem à entidade promotora, entregue continuamente no repositório.

Confidencialidade: informações de negócio, métricas e credenciais são confidenciais; credenciais nunca em código.

Garantia: 8 semanas sobre defeitos, com SLA por severidade (crítico 24 h, alto 3 dias, médio 10 dias úteis).

Terceiros: bibliotecas open-source sob licenças compatíveis com exploração comercial.

# 10. Critérios gerais de aceitação (Definition of Done)

[x] Requisito verificado com o critério objectivo da secção 3.

[x] lint, typecheck e build de produção verdes.

[x] Testes automatizados correspondentes a passar.

[x] Sem regressão nos fluxos críticos (registo, pedido, despacho, pagamento, conclusão, avaliação).

[x] Migrações reproduzíveis em ambiente limpo.

[x] Documentação actualizada.

[x] Revisão de código aprovada e registada.

# Anexo A — Pendências críticas da análise de código

| # | Sev. | Pendência | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crítica | Conflito de rota / | F1 |
| 2 | Crítica | Área admin acessível a anónimos | F1 |
| 3 | Crítica | globals.css truncado | F1 |
| 4 | Alta | jobs.ts/payments.ts sem sessão | F1 |
| 5 | Alta | RLS só em 5 tabelas | F2 |
| 6 | Alta | jobs vs service_jobs | F2 |
| 7 | Média | Enum sem papéis staff; push em tabela inexistente | F1/F2 |
| 8 | Média | Chat/orçamentos/pesquisa em demonstração | F2 |
| 9 | Média | Zero testes automatizados | F2/F6 |
| 10 | Média | Worker de despacho inexistente; crons não confirmados | F3 |
| 11 | Baixa | Páginas legais, SEO/PWA, /dev/design exposta | F6 |

# Anexo B — Decisões de negócio em aberto

Fornecedor de KYC (D1).

Provedor de mapas e política de raio do piloto.

Comissões finais (12/8/5%) e preços dos planos (500/1.500 MZN).

Aceitação de dinheiro em mão durante o piloto (D6).

Constituição da entidade e contas M-Pesa/e-Mola (D2/D4).

Contas Google Play e Apple (D5).

# Anexo C — Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Mestre | Profissional com perfil activo |
| Pedido | Necessidade do cliente (imediato ou com orçamentos) |
| Trabalho (job) | Contratação em execução |
| Escrow | Retenção do valor até conclusão |
| KYC | Verificação de identidade |
| Carteira | Saldo do mestre na plataforma |
| Boost/destaque | Pagamento por prioridade em pesquisa |
| Ronda | Sequência de ofertas a mestres próximos |

Elaborado sem alterar qualquer ficheiro preexistente. Este documento não substitui revisão jurídica.