TECNOINCUBADORA

Bué de Mestres

Plataforma de profissionais de serviços em Moçambique

Apresentação para financiadores  |  Setembro de 2026

1. Resumo

O Bué de Mestres é uma plataforma digital que liga pessoas a profissionais de ofícios em Moçambique: mecânicos, explicadores, carpinteiros, electricistas, canalizadores e outros. O cliente encontra, compara, contacta e avalia. O profissional ganha uma presença digital verificada e passa a receber pedidos de trabalho.

A solução está especificada (produto, base de dados, design e segurança) e o desenvolvimento está a iniciar. Procuramos financiamento para concluir o produto e realizar um piloto controlado em Maputo e Matola.

2. O problema

- Encontrar um profissional de confiança faz-se sobretudo por boca-a-boca. É difícil comparar preços e qualidade, e não há garantias.

- Profissionais competentes têm pouca visibilidade fora do seu círculo e dependem de redes informais para conseguir clientes.

- As plataformas de classificados existentes são generalistas: misturam serviços com venda de produtos e, pelo que analisámos, dependem de verificação manual e não oferecem avaliações nem conversa integrada.

3. A solução

| Para o cliente (gratuito) | Pesquisa por ofício e bairro; perfis com serviços, preços e trabalhos realizados; pedidos de orçamento; conversa na plataforma ou por WhatsApp; avaliações. |
| --- | --- |
| Para o profissional | Perfil próprio com portefólio; selo de verificação; pedidos na sua zona; carteira para comprar planos e destaques. |
| Confiança | Verificação de identidade (documento e fotografia); avaliações só após trabalho concluído na plataforma; denúncias e suporte por tickets com prazos de resposta; resultados pagos sempre identificados. |

4. Modelo de receita

O cliente não paga à plataforma. A receita vem dos profissionais e de anunciantes.

| Fonte | Descrição |
| --- | --- |
| Planos mensais | Grátis, Pro e Premium. Valores iniciais previstos: 0, 500 e 1 500 MT por mês, a validar no piloto. |
| Destaques | Posição em destaque na categoria e pesquisa prioritária, pagos com saldo da carteira. |
| Publicidade | Banners de anunciantes locais. |
| Afiliados | 10 % dos carregamentos dos utilizadores referidos durante 90 dias. Serve como custo de aquisição. |

Nesta fase não apresentamos projecções de receita. Serão calibradas com os dados reais do piloto.

5. Estado actual

- Concluído: análise de uma plataforma de referência, especificação funcional, modelo de dados, direcção de design, plano de segurança e de suporte ao utilizador.

- Em curso: início do desenvolvimento.

- Ainda não existe: utilizadores, receita ou tracção. O piloto serve para os medir.

6. Plano e piloto

| Fase | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Base | Contas, perfis, verificação de identidade, catálogo e pesquisa. |
| 2. Interacção | Pedidos, orçamentos, conversa, trabalhos e avaliações. |
| 3. Monetização | Carteira, planos, destaques e afiliados, com pagamento por comprovativo. |
| 4. Automatização | Pagamentos M-Pesa e e-Mola, suporte por tickets e área de administração completa. |
| 5. Piloto | Maputo e Matola, com 3 a 4 ofícios (mecânico, explicador, carpinteiro, electricista). Meta inicial: 200 profissionais verificados. |

Indicadores do piloto: profissionais verificados, pedidos publicados, pedidos que recebem pelo menos um orçamento, trabalhos concluídos, avaliações recebidas e profissionais que compram plano.

7. Uso previsto do financiamento

- Desenvolvimento e design do produto.

- Infraestrutura e segurança.

- Verificação de profissionais e atendimento ao utilizador.

- Captação de profissionais e lançamento do piloto (presença no terreno e comunicação).

- Custos legais e de operação: registo de marca, termos de uso e protecção de dados.

O montante e o orçamento detalhado são apresentados em documento separado, conforme o tipo de financiamento.

8. Riscos e como os tratamos

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Adopção inicial baixa | Piloto limitado a duas cidades e poucos ofícios; captação directa de profissionais; plano Grátis sem custo de entrada. |
| Contacto fora da plataforma | O valor para o profissional está na visibilidade, verificação e avaliações, e não numa comissão sobre o serviço. |
| Confiança e fraude | Verificação de identidade, avaliações ligadas a trabalhos reais, denúncias e suporte com prazos definidos. |
| Pagamentos | Arranque com comprovativo manual; integração M-Pesa e e-Mola numa fase posterior. |
| Acesso e dados móveis | Design leve, pensado para telemóvel e instalável como aplicação (PWA). |

9. Equipa

Afonso Pene, fundador e desenvolvedor. Desenvolve as plataformas da TECNOINCUBADORA, uma empresa de software que constrói sistemas de gestão para vários sectores, entre eles microcrédito, ginásios, salões de beleza, farmácias, armazéns e escolas. Assegura a arquitectura, o desenvolvimento e a área comercial.

Com o financiamento, prevê-se reforçar a equipa em atendimento ao utilizador e captação de profissionais.

Afonso Pene

Full Stack Developer | Systems Architect | Database Administrator

AI-Driven Data Analytics & BI | AI Automation & Intelligent Systems | AI Visual Creator

Node.js • React • Python

+258 877 981 166

https://afonsoportofolio.vercel.app/

https://www.linkedin.com/in/afonso-pene-ba7ab9245

Maputo, Moçambique